TIFC2DEV-SDPF3 SCRUM Folleto de Simulación del Proyecto SCRUM

Consejo: Divide el trabajo y sé flexible con tus funciones y prioridades en el proyecto.

Indicaciones para PARTE 1: Cree su repositorio de GitHub y Backlog

- 1 minuto - Únete a tus salas de reuniones y asigna a 1 persona de tu equipo el papel de Scrum Master.

- 15 minutos - Configurar un Repositorio de GitHub para el equipo:

  - Crear un repositorio de GitHub para que el equipo lo use para este proyecto.

  - Usa la sección Proyecto de GitHub para crear un tablero de Scrum y asignarle miembros.

    - Utiliza Google para investigar esta tarea.

  - Añadir miembros del equipo como colaboradores al Repositorio de GitHub.

- 10 minutos - Conectar el IDE de los miembros del equipo al Repositorio Remoto de Github

  - Todos los miembros del equipo deben usar su IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) y conectarlo al Repositorio GitHub del equipo.

    - Es altamente recomendado utilizar Visual Studio para esto.

    - Utiliza Google para ayudarte a lograrlo.

- 5 minutos - Crear la Lista de Pendientes del Producto (Product Backlog): Utilizando la información capturada en el Esquema del Proyecto de su equipo de la sesión ISD1 defina las tareas que deben realizarse dentro del proyecto de desarrollo de su sitio de blog.

  - Cada tarea debe registrarse en el Tablero Scrum de tu equipo en GitHub.

Indicaciones para  PARTE 2: Ciclo de Sprint

- 10 minutos - Planificación del Sprint: seleccione un subconjunto de tareas del Product Backlog para trabajar durante el Sprint.

  - El Scrum Master facilita la discusión, asegurando que el compromiso del equipo sea realista y mueve las tareas seleccionadas a la sección Tareas pendientes de tu tablero de Scrum en GitHub.

- 20 minutos - Simulación de Sprint: simule un Sprint de 5 días, subdividido en "dailys" de 4 minutos.

  - Cada miembro del equipo trabaja en sus tareas asignadas para el Sprint.

  - Utilice el tablero Scrum para realizar un seguimiento del progreso: columnas Tareas pendientes, En curso y Hecho.

  - El Scrum Master establece un temporizador y envía recordatorios al equipo después de cada "día" (es decir, cada 4 minutos)

  - CONSEJO: no te preocupes si no completas ninguna de las tareas en este momento - el enfoque debe estar en el proceso y la colaboración siguiendo los principios Ágiles.

- 5 minutos - Realizar una reunión diaria de SCRUM. En lugar de tener uno cada "día", el Scrum Master puede decidir en qué momento durante el Sprint se debe hacer esto. Durante la reunión, cada miembro del equipo comparte:

  - Lo que lograron ayer

  - Lo que planean hacer hoy

  - Cualquier obstáculo o desafío al que se enfrenten

- 5 minutos- Realizar una Revisión del Sprint: cada equipo presenta sus tareas completadas, compartiendo sus logros y desafíos. Luego, el Scrum Master dirige una breve discusión, lo que permite a los equipos reflexionar sobre lo que salió bien e identificar áreas por mejorar.